MODELO DE LISTA DE PENDÊNCIAS DO PRODUTO

| RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS DE PRODUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | COMO… | QUERO… | PARA QUE… | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS |  | STATUS |  |  | PRIORIDADE |  |
| 001 | Time de Elicitação | Fazer a conclusão total da documentação do software | Tudo esteja estruturado de maneira eficiente para implementar as próximas sprints | Alta | 1 | Concluído |  | Não iniciado |  |  | Alta |  |
| 002 | Time de Desenvolvedores | Dar início à codificação do Front-End e elaborar as telas principais | Que se possa ter uma visão do software e possibilite construir os primeiros protótipos | Média | 2 | Concluído |  | Em andamento |  |  | Média |  |
| 003 | Cliente Final | Analisar e interagir com o primeiro protótipo de alta fidelidade criado (ACE - 1ª Entrevista) | A minha opinião seja registrada e o time faça as devidas alterações necessárias | Baixa | 2 | Concluído |  | Concluído |  |  | Baixa |  |
| 004 | Time de Desenvolvedores | Analisar o feedback do cliente e desenvolver melhorias e ajustes na interface do Front-End | Atender às necessidades do cliente e preparar o sistema para receber o Back-End | Média | 3 | Concluído |  | Atrasado |  |  |  |  |
| 005 | Cliente Final | Interagir com a interface refinada e validar novas sugestões (ACE - 2ª e 3ª Entrevistas) | Eu consiga analisar o andamento do projeto e fornecer novos direcionamentos | Alta | 3 | Concluído |  | Em espera |  |  |  |  |
| 006 | Time de Desenvolvedores | Aplicar melhorias no Front-End (campos de idade/objetivo, versão mobile e calendário) e implementar o Back-End/Banco de Dados | Todo o sistema seja funcional, os dados sejam salvos e funcione conforme os requisitos | Alta | 4 | Em andamento |  |  |  |  |  |  |
| 007 | Time de Desenvolvedores | Desenvolver, integrar e configurar o Agente de IA humanizado no sistema | Ajudar os usuários em tempo real na criação dos textos, pesquisas e otimização dos currículos | Alta | 5 | Em espera |  |  |  |  |  |  |
| 008 | Time de Desenvolvedores | Expandir o catálogo de templates de portfólios/currículos e integrar o Gateway de Pagamento | Os usuários possam optar por modelos variados e assinar recursos premium | Média | 6 | Em espera |  |  |  |  |  |  |
| 009 | Desenvolvedor | Realizar testes unitários, de integração, usabilidade e desempenho do sistema | Garantir o desempenho total do sistema sem interferências ou erros comuns | Alta | 7 | Em espera |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Cliente Final | Utilizar a aplicação completa e testar todas as funcionalidades (ACE - Validação Final) | Fazer as considerações finais acerca da implementação e aprovar a entrega | Média | 8 | Em espera |  |  |  |  |  |  |
| 011 | Desenvolvedor | Executar revisões, refatorações do código e correções finais após o feedback | O software seja finalizado e publicado com sucesso no repositório do GitHub | Alta | 8 | Em espera |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.